|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок  проведения,  начало –  конец | Описание | Количество человеко-часов | Стоимость, руб |
| 1 | 10.06.2021–10.06.2021 | **Проектирование**  Создание диаграммы классов | 1 | 500 |
| 2 | 10.06.2021–13.06.2021 | **Разработка**  Создание бизнес-логики программы  Создание интерфейса программы | 15 | 7 500 |
| 3 | 14.06.2021–16.06.2021 | **Тестирование**  Создание юнит тестов для бизнес-логики программы | 6 | 3 000 |
| 4 | 17.06.2021–17.06.2021 | **Создание документации**  Создание документации | 3 | 1 500 |
| **Итого** | | | 25 | 12 500 |

Стоимость одного часа 500 рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Затраты, руб. |
| 1 | **Оплата времени разработки:**  – Младший разработчик | 12 500  12 500 |
| 2 | **Накладные расходы:**  – Печать документации | 24  24 |
| 3 | **Себестоимость** | 12 524 |
| 4 | **Норма прибыли** (15% от себестоимости) | 1876 |
|  |  | **Итого: 14 400** |

На рисунке 1 показана диаграмма Ганта

Рисунок 1 – Диаграмма Ганта